ПРОЕКТ

Российская Федерация

Новгородская область

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от ____________  2020 г №

г. Малая Вишера

Об отчете о проведенных работах по капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального района за 2020 год

На основании п. 11.3.  Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 14.03.2013 N 123

Дума Маловишерского муниципального района

РЕШИЛА:

отчет о проведенных работах по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района за 2020 год принять к сведению.

Председатель Думы					Г.Г.Жукова

Согласовано						Е.В.Филимонова

Исполнитель:

Зав. отделом						Л.Н.Журавлева

градостроительства

Отчет о проведенных работах

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию и автомобильных дорог за 2020 год

На 01.01.2021  года в районе  56 автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, протяженность которых составляет  - 117,462 (117,945) км. из них:

с твердым покрытием - 2,080 км.;

щебеночные-0,165 км.;

гравийные – 1,532 км.;

грунтовые – 114,168 км.

В зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильные дороги общего пользования местного значения отнесены к V категории.

Мостов - 16 шт. в том числе:

железобетонные - 3 шт.;

деревянные - 13 шт.

В 2020 году дорожный фонд Маловишерского муниципального района составил 10992,69  тыс.руб,  из них акцизы 5934,26 тыс.руб, субсидии из дорожного фонда Новгородской области 2997 тыс.руб., полномочия поселений 2061,42 тыс.руб.

В течение 2020 года отремонтировано 6,569 км. дорог из них: капитальный ремонт - 0,432 км.,  ремонт - 6,137 км.

После капитального ремонта введены в эксплуатацию 4  (2) шт. водопропускных труб, общей длиной 20 п.м.

Разработана рабочая документация на строительство подъезда от ул. 1-я Парковая к строящемуся объекту «Детский сад-ясли на 140 мест»;

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации: «Строительство автомобильных дорог ул. Рябиновая аллея, Березовая аллея, Кленовая аллея, Липовая аллея в г. Малая Вишера, Новгородской области».

В зимний период работы  по расчистке автомобильных дорог от снега и борьба с зимней скользкостью проводятся Администрациями Бургинского и Веребьинского сельских поселений в рамках заключенных соглашений по зимнему содержанию автомобильных дорог.

Информация

о проведенных работах по капитальному ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных дорог за 2020 год

| N п/п | Автомобильная дорога, на которой проводился ремонт (описание автомобильной дороги и идентификационный номер) | Площадь проведенного ремонта на автомобильной дороге (км/ кв.м.) | Виды проведенных работ | Общий объем выделенных средств на проведение ремонта, тыс. руб. | Объем средств, потраченных на проведение ремонта, тыс. руб. | Иная информация (планируемые и фактические сроки начала и окончания работ, выявленные недостатки работ, устранение недостатков работ, гарантийный срок выполненных работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по капитальному ремонту участка «Дорога на новое кладбище» на с км.1+980 по км.2+080 | 0,1/600 | Капитальный ремонт | 1305,077 | 1305,077 | Работы выполнены |
| 2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Заполек-Лескуново» км.0+000-1+867 (региональный проект) «Дорога к дому» | 1,867/11202 | Ремонт | 2504,839 + 135,502 | 2 613,93759 | Работы выполнены Понижение на торгах |
|  |  |  | Капитальный ремонт | 127,383 + 11,077 | 137,0754 | Работы выполнены Понижение на торгах |
|  |  |  | Содержание | 87,649 + 5,904 | 92,61747 | Работы выполнены Понижение на торгах |
| 3. | Выполнение работ по устройству оголовков водоотводных труб на автомобильной дороге «Подъезд к д. Ильичево» на ПК 0+895; ПК1+191 |  | Капитальный ремонт | 277,129 + 36,049 | 277,129 + 36,049 | Работы выполнены |
| 7. | Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги «Комель - Большое Кленово» км. 2+709 - км. 3+057 с устройством водопропускной трубы на ПК 2+952 | 0,332/1660 | капитальный ремонт | 977,624 | 972,73588 | Работы выполнены Понижение на торгах |
| 8. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Дорога на новое кладбище» км 0+000 - км 1+980 | 1,980/1960 | Ремонт | 1472,838 | 1472,838 | Работы выполнены |
| 9. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги подъезд к д. Каменка от областной дороги» ПК 4+232 | 0,020/120 | ремонт | 623,56 | 623,56 | Работы выполнены |
| 10 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Вязовка - Заручевье» -0,720 км. | 0,720/2880 | ремонт | 281,141 | 281,141 | Работы выполнены |
| 11 | Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильной дороги «Коньково - Малое Пехово» 0+000 км 0+350 | 0,350/1750 | Ремонт | 141,957 | 141,957 | Работы выполнены |
| 12 | Установка деревянного ограждения на мосту автомобильной дороги « Подъезд к д. Нижние Гоголицы» | 0,035/- | Ремонт | 78,306 | 78,306 | Работы выполнены |
| 13 | Установка деревянного ограждения на мосту автомобильной дороги « Комель - Большое Кленово» | 0,016/- | Ремонт | 37,489 | 37,489 | Работы выполнены |
|  | Установка недостающего дорожного знака 3.11 и установка деревянного ограждения на мосту подъезд к д. Заборовье | 0,012/- | Ремонт | 31,075 | 31,075 | Работы выполнены |
|  | Выполнение работ по ремонту участка дороги Гарь -Захожка | 1,2/4300 | ремонт | 362,056 | 362,056 | Работы выполнены |
|  | Итого |  |  |  |  |  |